# 无人机搜救算法预选与训练计划书

版本 v1.0    冻结日期 2026年11月1日    对象 HYRA 项目研究与复核

本计划先完成失败回放和五候选预选，再按证据决定是否训练新的分层策略。推荐研究主线为 HATRPO 任务分配加覆盖规划，双学习器候选为 HATRPO 任务分配加 HASAC 局部导航。首轮执行仅更新诊断和选择记录，使用冻结模型；后续学习设有明确进入条件。

# 1 当前依据与研究目标

| 已有结果 | 观察 | 对决策的影响 |
| --- | --- | --- |
| 较强单模型 | HATRPO1024 加共同施救和重试控制，覆盖96.65%，获救99.38%，整场完成0/16 | 保留为强对照，不能只和较弱组合比 |
| 联合训练 | HASAC加HATRPO保留64回合版：获救94.53%，覆盖94.45%；256回合冲突及较弱分工退化 | 已有组合未证明优于单模型 |
| 覆盖补漏 | 六种256回合模型加补漏在旧8次验证均完成；部分候选冲突仍高 | 先查规划层，明确接管比例与规则贡献 |

主目标是在固定300个联合步内完成全部实际观测和全部20名目标的模拟服务，并降低完成时间及潜在冲突。水情正确性、模拟服务完成和真实救援能力是不同结论。当前数据为合成水场，本计划不宣称现场搜救有效。

禁止使用 MAPPO、QMIX、VDN、IPPO、DQN、DDPG。旧模型、坏结果、原环境及封存50场测试保留。最多一项重负载，CPU两线程串行；不自动推送、发消息或改变系统安全设置。

# 2 候选路线与预选对象

| 路线 | 职责划分 | 本轮定位 |
| --- | --- | --- |
| 纯规划基线 | 已观测历史重建加分区搜索、补漏、发现后分配和连续服务 | 必做；量化不使用神经模型时的表现 |
| HATRPO 加覆盖规划 | 新高层选择搜索区或已发现目标，规划器实现低层移动和协调 | 优先研究方向；高层接口尚未实现 |
| HATRPO 加 HASAC | 高层分工，低层按公开目标和历史观测导航，统一服务和安全规则 | 备选；需先证明层级接口和训练有效 |

当前 HATRPO 和 HASAC 权重直接输出逐步动作，不能直接冒充高层任务分配器。本轮先筛选可复用的低层基线及规划组合；任何新高层都须另登记输入、动作、奖励与检查点身份。

| 预选编号 | 冻结策略 | 覆盖规划 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 纯规划加相同服务和重试控制，零模型训练 | 从第1步启用 |
| P1 | HATRPO1024 加服务和 RetryGuard | 关闭，作强单模型对照 |
| P2 | 同一 HATRPO1024 权重及控制 | 连续5步无新增覆盖后启用 |
| P3 | HASAC256 加同一服务和 RetryGuard | 相同补漏条件 |
| P4 | MAAC256 加同一服务和 RetryGuard | 相同补漏条件 |

选择 MAAC 为补充候选，是因为其旧小批补漏组合冲突较低，并非证明 MAAC 最优。暂不扩大 MAT 或 COMA 的长训练；其历史失败保留。联合64回合候选继续归档，本轮不以增加组合数量代替机制诊断。

# 3 共同环境与信息权限

| 项目 | 冻结口径 |
| --- | --- |
| 空间和资源 | 1000米见方、100×100格、4架无人机、20名固定目标；300步，每步5秒 |
| 感知和运动 | 180度扇形、半径100米、仅决策时刻采样；9种离散动作，正常每步50米路径预算 |
| 模拟服务 | 已发现目标10米范围内，同机连续悬停10秒；水深不高于0.08米、流速不高于0.3米每秒 |
| 通信假设 | 理想全连接共享已允许的观测和自身状态；没有验证丢包、带宽、建筑或真实续航 |
| 完成条件 | 全部10000格实际被观察且20人全部完成模拟服务；不得降低覆盖要求或延长300步 |
| 冲突计数 | 原始意图的轨迹潜在冲突，按机对计数；环境拦停后的零碰撞不抹除原始冲突 |

决策仅使用当时已取得的观测、公开位置朝向、已发现目标和观察历史。未知水情保持未知；不可读隐藏目标、未来水情或后台完整覆盖真值。洪水受淹不自动构成无人机禁飞区。

评价器可以在回合结束后读取真值，核对遗漏位置、服务窗口和失败类型，但这些诊断结果不能回流到同一回合控制器。复现旧对照时保持服务控制、重试控制、动作选择和随机种子一致。

首轮逐步保存原策略动作、规划后动作、服务状态、位移、新增覆盖、目标发现与服务事件、潜在冲突及拦停。每回合保留全部20人最终状态、漏扫格坐标和未完成原因；不删除失败目标或失败场景。

# 4 首轮回放与预选协议

复用2个既有合成验证父水场。旧布局固定为9001至9004，新增布局固定为9401至9404。新增布局只能说明同一水场中的布局适应性，不能称新的洪水事件或独立最终测试。冻结后再运行候选，原场景及源码和模型哈希随协议保存。

| 执行项 | 次数与口径 |
| --- | --- |
| P0 | 2父水场×8布局，固定规划，16次 |
| P1 至 P4 随机执行 | 每候选2父水场×8布局×2动作种子3101和3102，32次 |
| P1 至 P4 固定执行 | 每候选2父水场×8布局，每次取概率最高动作，16次 |
| 合计 | 208次回放，新增训练0回合；动作种子不是训练种子 |

先作独立短检查：观测重建的覆盖不能超过环境实际覆盖，强制服务动作必须满足已登记掩码，评价记录不得改变策略动作，源码和父权重不能被更新；旧布局P1随机回放必须复现已存对应指标。任何不一致先定位，失败日志保留，不以改结果文件解决。

失败类型分别记录：未发现；已发现未完成服务且从发现时刻起存在连续合法服务窗口；已发现未完成且没有这样的窗口。后一类仅表示发现后的窗口缺失，不证明整个任务不可行。另记冲突拦停、无新增覆盖、普通悬停及施救中断。可重叠原因不能相加冒充独立失败人数。

旧布局、新布局分别报告。随机方式先在每个父水场和布局上平均动作种子，再汇总；固定方式单列。指标包含整场完成、获救、覆盖、300步截断完成时间、首次服务、全员服务时间、潜在冲突与规划接管比例。

# 5 预选条件与停止规则

本轮首要决定是是否值得继续扩大当前逐步策略组合。分层研究方向的预选仅为待验证假设，不因冻结权重加补漏有效就宣称高层学习有效。以下条件在预选结果出现前固定。

| 门槛 | 预定要求 |
| --- | --- |
| 数值与信息 | 参数有限、动作合法、原数据和源码哈希一致、无控制器读取隐藏真值；全部必要检查通过 |
| 工程可用候选 | 在旧与新增布局各自的随机和固定执行中，完成比例和获救比例均不低于P0，平均潜在冲突每步不高于0.02 |
| 学习值得投入 | 满足工程门槛，并在旧与新两组随机执行中分别增加至少一个场景等效的完成量，或同等完成和获救下平均截断步数少至少5步 |
| 并列选择 | 整场完成、获救、截断步数、冲突依次比较，仍相同选计算量更低者；结果全保留 |
| 无候选通过 | 不追加原方案1024回合；保留纯规划及强单模型，转为记录具体失效机制和下一项单因素接口试验 |

0.02是本研究开发筛选阈值，不是实物飞行安全标准。平均冲突之外保留每场原始计数及最大值；高均值获救不能掩盖差场景或冲突退步。失败回合的截断时间记300步，禁止只在成功回合上挑选更短时间。

每项修复先写明改动、物理或优化理由、缺口、最小试验、成本和否决条件。奖励、学习率、控制接管和场景扩展分开改，避免同时改动后无法判断原因。预选无收益不等于分层方法永远无效，也不构成无限盲调的理由。

# 6 分层接口与训练预算

进入分层阶段前新增高层接口：高层每10个低层步或任务完成时选择公开候选区、已发现目标或继续当前任务；连续施救期间不随意改派。候选列表由已观测历史和未覆盖区域构造，禁止隐藏人员位置。低层仍输出原9动作，环境仍每5秒推进一次。

HATRPO加规划路线先训练任务分配头，低层规划固定。双学习器路线先固定高层训练HASAC目标导航，再固定低层训练高层，最后才做小学习率交替适配。高层任务或动作空间变化时重新初始化相应输出头；不把旧逐步动作权重称为已训练的任务分配器。

训练必须记录实际执行动作及其正确概率、服务/规划/安全接管来源、高层决策区间和区间折扣回报。低层受接管动作不能伪装成神经策略采样；旧经验回放在接口或奖励变化时清空并注明。对未知水情的预测和实际观测分开。

| 阶段 | 预算 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 接口检查 | 每候选64回合成本及正确性试跑 | 语义一致，指标可复现，回放和保存恢复正确 |
| 方案筛选 | 每候选累计128回合，先1个训练种子 | 超过匹配纯规划或已有强基线，冲突及获救无退步 |
| 稳定性确认 | 有效候选3种训练种子，各累计256回合 | 三种子分布及差场景支持改善，失败完整保留 |
| 有条件扩训 | 各累计512再至1024，每32保存、64验证 | 连续3次验证无预定收益则停止该候选扩训 |

两条学习路线全部进入时，正式训练上限为2路线×3种子×1024＝6144个任务回合，含已完成的阶段预算。另列最多256回合低层预训练预算，不与联合回合重复加总。筛选种子1001；稳定性种子1001、1002、1003。本轮回放不占训练预算。

# 7 数据扩展和最终验收

真正扩大训练前，先把独立合成父水场从4个训练扩到16个，从2个开发验证扩到总计6个；若生成成本和内部数值检查允许，再增至32和8个。同一父水场的所有人员布局留在同一分组，参数或空间近重复的来源按组拆分。新场景的有限非负、稳定性、守恒及时间坐标单位检查沿用水情要求。

旧2个开发父水场保留作历史对照，新增开发父场景单列。新旧开发结果不能混成现场准确率。最终50场仅在模型、控制规则、执行方式、奖励、阈值和选择规则全部冻结后运行一次；之后的调参必须另建开发和最终测试划分，不能把50场当调参集。

| 要证明的能力 | 所需对照 |
| --- | --- |
| 规划收益 | 同一冻结模型，补漏开关配对；纯规划单列 |
| 学习收益 | 同一控制条件下训练前后对比；规则接管比例及神经自由动作表现同时报告 |
| 分层收益 | 高层规则加低层规划、学习高层加低层规划、双学习器分别比较 |
| 部署方式 | 随机执行与固定选动作分开；不能用随机较好成绩代替固定策略检验 |
| 现实约束 | 建筑、通信、返航、续航和实际服务动作另登记，逐项有证据后再增加 |

结果表必须列明模型父版本、累计与新增回合、联合回合口径、训练种子、独立父水场数、布局数、执行方式、接管比例和失败计数。获救比例不等于全员获救回合比例，全员获救也不等于整场完成。

# 8 排期交付和依据

| 顺序 | 交付物 | 成本与完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 本轮先执行 | 冻结计划书与protocol；启动检查；208次完整预选；失败清单与选择结论 | 回放设30分钟上限；越限保存部分结果并标未完成，不缩分母 |
| 候选通过后 | 分层接口、短检查、64及128回合结果 | 先实测64回合速度，再估后续预算；接口改动时间另计 |
| 稳定性阶段 | 扩大场景记录、3训练种子、256至1024阶段表 | 旧联合试验256回合耗时6.94至10.71分钟，仅作旧代码参考 |
| 最终冻结 | 50场最终测试与对照报告 | 全部失败保留；计划、执行及实测结论分开归档 |

交付至 outputs/uav-plan-preselection-20261101，项目 uav-workbench/docs 同名目录双份归档。完整轨迹、末态及来源哈希保留；新代码隔离，原入口和父检查点可直接回退。

计划冻结后不改门槛。结果另附：无候选通过则停止当前组合扩训，后续分层阶段保留为未完成，不把计划写成已完成训练。

## 来源与证据

本地依据为20261101的 combinations、joint-training、total256 三份实验报告。用户v0.4协议是讨论稿；采用当前已实现环境并服从六算法禁用要求。

Zhong等，Heterogeneous-Agent Reinforcement Learning，JMLR 2024：https://www.jmlr.org/papers/v25/23-0488.html。顺序更新为设计参考，本项目混合及分层适配不继承其未经核验的理论保证。

Choset与Pignon，Coverage Path Planning，FSR 1997：https://publications.ri.cmu.edu/coverage-path-planning-the-boustrophedon-decomposition。分区与往返覆盖为参考，扇形视野、固定步长、服务和动态水情仍须按本项目验证。